프로젝트 헌장 (PC)

| 프로젝트명 | 웹 채팅 사이트 개발 프로젝트 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | 김민성 | 문서 버전 |  | Rev. 1.0 |
| 프로젝트 목적 및 사유 | - 현재 다른 채팅 애플리케이션을 설치할 수 없는 강의 환경 속에서, 간단한 정보로 손쉽게 채팅을 시작할 수 있는 웹 채팅 사이트를 개발하여 사용자에게 편리한 채팅환경을 제공하는 것을 목적으로 한다. |  |  |  |
| 프로젝트 성공 기준 및 결정권자 | - 프로젝트의 성공 기준: 주어진 예산 규모로 프로젝트 수행 기간인 3개월(13주) 내에 자판기 시스템을 개발 완료하여 고객에게 인도하여 활용 - 프로젝트 성공 결정권자: 웹 채팅 사이트를 인도받은 고객이 결정 |  |  |  |
| 프로젝트 범위 및 요구사항 | - 프로젝트 범위: 웹 채팅 사이트의 구축 및 운영, 유지보수 할 수 있는 환경 조성 및 각 단계별 산출물 제공 - 프로젝트 요구사항: 사용자는 본인의 학교정보를 통하여 다른 사용자와 채팅을 수행한다. |  |  |  |
| 프로젝트 위험 요소 | - 프로젝트에 필요한 숙련된 인력 부족(JavaScript, Linux, 객체지향 프로그래밍) - 프로젝트의 일정이 연기되면 계획했던 웹 채팅 사이트 운영에 차질을 빚게 된다. 이를 방지하기 위한 철저한 일정 관리가 필요하다. - 시스템의 불량 또는 결함에 의해 웹 채팅 사이트이 중단되는 일이 없도록 충분한 오류 시험이 이루어져야 한다. - 요구 확정 지연·환경 미 준비·재작업 누적 등으로 일정이 밀릴 수 있으므로 크리티컬 패스 관리와 주간 점검으로 통제한다. - 산출물 서명 이후 변경 요청이 늘어 범위가 확장될 수 있으므로 통합 관리 운영한다. |  |  |  |
| 프로젝트 요구 인력 | - 프로젝트 관리 및 분석/설계자 (1명): 프로젝트의 전반적인 품질 관리와 시스템 분석 및 설계 단계에서 업무 수행 - 프로젝트 구현 및 시험 설계자 (1명): 설계한 시스템 구현 및 시험 설계와 수행 단계에서 업무 수행 |  |  |  |
| Milestone | Milestone |  | 목표 종료 날짜 |  |
|  | 프로젝트 시작일 |  | 2026-03-30 |  |
|  | 요구사항 분석 완료 |  | 2026-04-27 |  |
|  | 개발 완료 |  | 2026-05-11 |  |
|  | 시스템 인도 및 프로젝트 종료 |  | 2026-06-19 |  |
| 프로젝트 예산 규모 | 예산: 총 18,000,000원 인건비: 15,000,000원 그 외 경비: 3,000,000원 |  |  |  |
| 이해관계자 | 기대치 |  | 품질 요소 |  |
| 고객 | 적은 비용으로 소프트웨어가 개발되기를 원한다 관리 및 운용이 편리하기를 원한다. 고장이 나지 않기를 바란다. |  | - 낮은 비용 - 유지보수성 - 신뢰성 |  |
| 사용자 | 시스템 이용이 어렵지 않기를 원한다. 소프트웨어의 기능이 정확히 동작하기를 원한다. 적은 비용으로 이용하기를 원한다. |  | - 직관성 - 정확성 - 낮은 비용 |  |
| 유지보수자 | 소스코드를 쉽게 이해하기를 원한다. 수정된 코드를 쉽게 테스트하기를 원한다. 코드와 일관성 있는 문서가 제공되어야 한다. |  | - 가독성 - 검증가능성 - 문서화 |  |
| 개발팀 | 요구사항 확정 및 변경관리 절차가 명확하다. 개발환경·장비와 접근 권한이 제때 제공된다. 코드리뷰·테스트 기준이 합의돼 있다. |  | - 유지보수성 - 테스트 용이성 |  |

| 프로젝트 관리자 책임 및 권한 | 책임 | - 프로젝트 세부 일정 계획 및 수행: 관리자는 프로젝트 소요 자원, 세부 일정을 계획하여 프로젝트 관리 계획서에 기록하고, 이를 바탕으로 프로젝트를 수행해야 한다. - 프로젝트 관리 계획서, 요구사항 명세서, 설계 문서에 대하여 고객, 프로젝트 관리자가 서명하고 공식화한다. - 위의 산출물이 공식화된 후 수정이 요구되는 경우 수정의 원인을 밝히고, 수정의 원인 이 프로젝트 팀에 있을 경우 프로젝트 팀에서 책임을 부담한다. - 프로젝트를 수행하기 전에 프로젝트 관리자는 프로젝트의 위험 요소를 미리 파악하고 대책을 세워두어야 한다. 위험이 발생했을 때, 발생한 위험이 사전에 파악되지 않은 위험일 경우 관리자는 고객의 도움을 받지 못하고 스스로 해결해야 한다. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 권한 | - 프로젝트 구성원 선발 및 교체 권한: 관리자는 프로젝트 인원 선발 및 교체 권한을 갖는다. - 프로젝트 예산에 대한 권한: 관리자는 허용된 예산 범위 내에서 프로젝트의 예산 계획을 작성한다. 이 예산 계획은 추후 프로젝트 관리 계획서에 포함해야 한다. - 프로젝트 예산 사용 승인 권한: 프로젝트의 예산은 관리자의 승인을 받아 집행한다. 예산 사용 내역은 별도로 기록해야 하며, 감사 팀이나 고객의 요구가 있다면 언제라도 제출해야 한다. |  |
| 고객의 책임 및 권한 | 책임 | - 고객은 프로젝트의 요구사항을 프로젝트 팀에 제공해야 한다. - 고객은 공식기술검토회의에 참여하여 프로젝트 관리 계획서, 요구사항 명세서, 설계 문서에 대한 검토와 피드백을 수행한다. - 프로젝트 수행 시 작성되는 산출물이 공식화된 후 고객의 요구사항에 변경이 발생할 경우, 변경에 필요한 비용은 고객이 부담한다. 변경 비용은 프로젝트 관리자와 협의하여 결정한다. - 고객은 프로젝트의 품질 관리 및 형상 관리 업무에 참가한다. |  |
|  | 권한 | - 소프트웨어를 포함한 프로젝트의 산출물은 고객이 소유권을 갖는다. - 고객은 프로젝트의 지연이 발생할 경우, 지연의 정도에 따라 프로젝트 관리자에게 페널티를 부과할 수 있다. - 0~1주 미만: 예산의 0.5% - 1~1주: 예산의 1% - 1주 초과: (초과한 주)01% |  |
| 종료 승인 요건 | - 고객의 인수 시험을 통과한다. - 고객에게 소프트웨어를 전달하고, 소프트웨어 운영 및 관리방법을 교육한다. - 계약 시 납품하기로 한 산출물들을 고객에게 전달한다. |  |  |
| 승인 | 프로젝트 관리자: 김민성 (인) |  | 고객 대표: 김민성 (인) |