[ 시스템명: 플래시톡 시스템 ]

SW구현계획서(SIP)

2026년 06월05일

| 분 반 | 1분반 |
| --- | --- |
| 팀 명 | 말모이 |
| 팀 원 | 2633608 김민성 2633610임효진 |

문서 제/개정 이력표

| 0,5 | 2026.06.05 | 김민성 (서명) | 중복으로 인한 TC10-4 삭제 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 2026.05.28 | 김민성 (서명) | 대화방 나기기 TC 분리 |  |
| 0.3 | 2026.05.25 | 김민성 (서명) | 구현 일정 및 단위 시험 일정 변경 |  |
| 0.2 | 2026.05.19 | 김민성 (서명) | Test Case 추가 및 구현/단위 시험 일정 변경 |  |
| 0.1 | 2026.05.12 | 김민성 (서명) | 최초 작성(단위 시험 제외) | 고객대표 (서명) |
| 버전 | 날짜 | 작성자 | 제/개정사항 | 확인 |

목차

1. 개요	1

1.1 문서 목적	1

1.2 시스템 범위	2

1.3 용어 및 약어 정의	2

2. 제약 사항	3

2.1 개발 환경	3

3. 업무 분류	4

3.1 구현 목록	4

3.2 업무 분류표	5

4. 구현 일정	6

4.1 기능별 구현 일정	7

4.2 단위 시험 일정	8

4.3 Test Case                                                                                            9

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 “플래시톡 시스템”의 소프트웨어 설계 기술서(SDD)에서 작성된 내용을 기반으로 정의된 Messaging Subsystem ~ AI API Subsystem (SS-01 ~ SS-05) 서브시스템과  서브시스템에 대한 각 기능별 구현 계획을 정의한 문서이다.

1.2 범위

본 구현 계획서는 프로젝트 관리 계획서(PMP)의 요구사항(아래의 표)을 만족시키며 요구사항 명세서(SRS) 및 설계 기술서 (SDD) 기반으로 작성된다.

| 1차 식별자 | 2차 식별자 | 유스케이스 명 |
| --- | --- | --- |
| BUC-01 | FR-01 | 회원가입 및 로그인 |
| BUC-02 | FR-02 | 친구 찾기 |
| BUC-03 | FR-03 | 플래시 채팅 |
| BUC-04 |  |  |
|  | FR-04 | 대화방 생성 |
|  | FR-05 | 대화방 초대 |
| BUC-05 | FR-06 | 지도 검색 |
| BUC-06 | FR-07 | 파일 전송 |
| BUC-07 | FR-08 | AI 챗봇 |
| BUC-08 | FR-09 | 사용자 정보 조회 및 검색 |
| BUC-09 | FR-10 | 회원 탈퇴 |

1.3 용어 및 약어 정의

1.3.1 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 요구사항 명세서 | 고객과 개발자 사이에 의사소통과 협의를 통하여 공통의 목 표와 기대를 제공하여 소프트웨어 시스템에 대한 개발 기준 선을 제공한다. |
| 단위 시험 | 구현 단계에서 각 모듈의 개발을 완료한 후 개발자가 명세서 의 내용대로 정확히 구현되었는지를 시험한다. |

1.3.2 약어

| 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| PMP (Project Management Plan) | 프로젝트 관리 계획서로 프로젝트 간에 진행되는 전반적인 일정 비용 등을 정의한다 |
| SIP (Software Implementation Plan) | 소프트웨어 생명 주기의 구현 단계에서 생성되는 산출물로 구현이 어떻게 진행될 것인지에 대한 계획을 명시한다. |
| SRS (Software Requirement Specification) | 고객과 개발자 사이에 의사소통과 협의를 통하여 공통의 목 표와 기대를 제공하여 소프트웨어 시스템에 대한 개발 기준 선을 제공한다. |
| SDD (Software Design Description) | 소프트웨어 설계 기술서로서, 설계 정보를 기록하고, 그 정보를 설계 이해관계자에게 전달하는 데 사용된다. |

2. 제약 사항

2.1 개발 환경

| 구분 | 운영체제 | 데이터베이스 | 사용언어 | 하드웨어 | SW서버 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Windows10/11 | Supabase | JavaScript (Next.js) | PC/Laptop | localhost |
| 시스템 운영 환경 | LINUX | Supabase | JavaScript (Next.js) | EC2 | Docker, Nginx, Node.js |

3. 업무 분류

3.1 구현 목록

| 서브시스템(모듈) ID | 구현 명 | 구현 ID | 세부 기능 명 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Messaging Subsystem (SS-01) | 메시징 서브시스템 | SID-02 | 사용자 조회 및 검색 | 메인 화면에서 검색한 사용자의 정보를 표시하는 기능 |
|  |  | SID-03 | 대화방 생성 | 사용자 목록 리스트에서 대화 상대를 선택한 다음 대화방 생성하는 기능 |
|  |  | SID-04 | 대화방 초대 | 생성된 대화방에 새로운 사용자를 초대 및 알림 표시하는 기능 |
|  |  | SID-05 | 대화방 나가기 | 대화방에서 사용자가 나갈 때 해당 사용자 참여 정보 삭제 및 실시간 알림 메시지 수신 을 해제하는 기능 |
|  |  | SID-06 | 텍스트 메시지 전송 | 대화방에 텍스트 메시지 전송하는 기능 |
| User Authentication Subsystem (SS-02) | 사용자 인증 서브시스템 | SID-01 | 회원가입 및 로그인 인증 | 학번과 학교명을 기반으로 가입 후 로그인하여, 사용자 접속 상태를 갱신하는 기능 |
|  |  | SID-13 | 관리자 로그인 및 사용자 목록 동기화 | 관리자 로그인 및 관리자 화면에 사용자 목록을 표시하는 기능 |
|  |  | SID-14 | 관리자 화면 사용자 목록 조회 및 검색 | 관리자 화면에 검색한 특정 사용자 혹은 사용자 목록을 표시하는 기능 |
|  |  | SID-15 | 회원 탈퇴 | 관리자 화면에서 사용자 목록 리스트 중 선택한 회원 탈퇴시키는 기능 |
| File Processing Subsystem (SS-03) | 파일 처리 서브시스템 | SID-07 | 파일 첨부 및 다운로드 | 대화방에 파일 메시지 전송 및 대화방의 파일 다운로드하는 기능 |
| Map API Subsystem (SS-04) | 지도 API 서브시스템 | SID-08 | 지도 검색 및 리스트 동기화 | 검색한 위치 또는 장소명(지도 검색 목록 리스트)을 표시하는 기능 |
|  |  | SID-09 | 장소 선택 및 대화방 공유 | 지도 검색 화면에서 지도 검색 결과 목록 리스트 중 선택한 지도 이미지, 텍스트 표시 및 해당 지도 검색 정보 대화방에 공유 |
| AI API Subsystem (SS-05) | AI API 서브시스템 | SID-10 | AI 시스템 상태 검증 및 모델 환경 설정 | 외부 AI API 연동 검증 및 응답 타임아웃 설정 또는 모델 변경 여부 검증 |
|  |  | SID-11 | AI 질문 | AI에 프롬프트 입력한 다음 생성된 프롬프트 표시하는 기능 |
|  |  | SID-12 | AI 프롬프트 정보 대화방 공유 | AI 질문 화면에서 생성된 프롬프트 정보를 대화방에 공유 |

3.2 업무 분류표

| 구현 명 | 구현 ID | 세부 기능 명 | 담당자 | 검사자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 메시징 서브시스템 | SID-02 | 메인 화면 사용자 조회 및 검색 | 김민성 | 임효진 |
|  | SID-03 | 대화방 생성 |  |  |
|  | SID-04 | 대화방 초대 |  |  |
|  | SID-05 | 대화방 나가기 |  |  |
|  | SID-06 | 텍스트 메시지 전송 |  |  |
| 사용자 인증 서브시스템 | SID-01 | 회원가입 및 로그인 인증 | 김민성 | 임효진 |
|  | SID-13 | 관리자 로그인 및 사용자 목록 동기화 | 임효진 | 김민성 |
|  | SID-14 | 관리자 화면 사용자 목록 조회 및 검색 |  |  |
|  | SID-15 | 회원 탈퇴 |  |  |
| 파일 처리 서브시스템 | SID-07 | 파일 첨부 및 다운로드 | 김민성 | 임효진 |
| 지도 API 서브시스템 | SID-08 | 지도 검색 및 리스트 동기화 | 임효진 | 김민성 |
|  | SID-09 | 장소 선택 및 대화방 공유 |  |  |
| AI API 서브시스템 | SID-10 | AI 시스템 상태 검증 및 모델 환경 설정 | 임효진 | 김민성 |
|  | SID-11 | AI 질문 |  |  |
|  | SID-12 | AI 프롬프트 정보 대화방 공유 |  |  |

4. 구현 일정

4.1 기능별 구현 일정

| 담당자 | 구현 ID | 5월 |  |  | 6월 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w |
| 김민성 | SID-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-05 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-06 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-07 |  |  |  |  |  |  |
| 임효진 | SID-08 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-09 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-14 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-15 |  |  |  |  |  |  |

4.2 단위 시험 일정

| 담당자 | 구현 ID | 5월 |  |  | 6월 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w |
| 김민성 | SID-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-03 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-05 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-06 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-07 |  |  |  |  |  |  |
| 임효진 | SID-08 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-09 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-14 |  |  |  |  |  |  |
|  | SID-15 |  |  |  |  |  |  |

4.3 Test Case

| 시험사례 식별자 | 유스케이스 ID | 테스트 목적 | 입력 값 | 예상 결과 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01-1 | FR-01 | 학교명 공백 값 입력 | 학교명: ‘’ | ‘학교명을 입력해주세요’ 메시지 표시 | 김민성 |
| TC01-2 |  | 7자리 미만의 학번 입력 | 학번: 202601(6자리 이하) | ‘7자리 이상 입력해주세요’ 메시지 표시 |  |
| TC01-3 |  | 학교명 선택 및 학번 7자리 입력 | 학교명 선택 및 학번:2026001 | 가입 여부에 따라 회원가입/로그인 화면 이동 |  |
| TC01-4 |  | 학번 문자열 값 입력 | 학교명 선택 및 학번: 2026ABCD(문자열) 입력을 한 다음 ‘다음으로’ 버튼 클릭 | ‘학번은 숫자만 입력 가능합니다.’ 메시지 표시 |  |
| TC01-5 |  | 학번 특수문자 값 입력 | 학교명 선택 및 학번: 202600! (특수문자) 입력을 한 다음 ‘다음으로’ 버튼 클릭 | ‘학번은 숫자만 입력 가능합니다.’ 메시지 표시 |  |
| TC01-6 |  | 학번 공백 값 입력 | 학교명 선택 및 학번: 2026 00(공백) 입력을 한 다음 ‘다음으로’ 버튼 클릭 | 공백 제거 후, 학번 유효성 판단하여 값 반환 |  |
| TC01-7 |  | 가입 이력이 존재하지 않는 학번 입력 | 학교명 입력 및 학번: 2026001 입력을 한 다음 ‘다음으로’ 버튼 클릭 | 회원가입 화면 표시 |  |
| TC01-8 |  | 가입 이력이 존재하는 학번 입력 | 학교명 입력 및 학번: 2026002 입력을 한 다음 ‘다음으로’ 버튼 클릭 | 로그인 화면으로 이동 |  |
| TC01-9 |  | 회원가입 시 이름에 숫자 입력 | 이름: 1(숫자) | ‘숫자는 입력할 수 없습니다’ 표시 |  |
| TC01-10 |  | 회원가입 시 8자리 미만 비밀번호 입력 | 비밀번호: 1234(8자리 이하) | ‘비밀번호는 8자리 이상 이어야 합니다’ 표시 |  |
| TC01-11 |  | 회원가입 시 비밀번호 영문, 숫자, 특수문자 조합 유효성 검증 | 비밀번호: Abc1234(특수문자 미포함) | ‘특수문자를 포함해야 합니다’ 메시지 표시 |  |
| TC01-12 |  | 정상 데이터 입력 | 이름: ‘이름’ 비밀번호: Abc1234! | ‘회원가입’ 버튼 활성화 |  |
| TC01-13 |  | ‘회원가입’ 버튼 클릭 | 회원가입 정보 입력에 따라 활성화된 ‘회원가입’ 버튼 클릭 | 로그인 화면으로 이동 |  |
| TC01-14 |  | 로그인 시 비밀번호 8자리 미만 입력 | 비밀번호: 1234(8자리 미만) | ‘8자리 이상 입력해주세요’ 표시 |  |
| TC01-15 |  | 로그인 시 비밀번호 8~13자리 입력 | 비밀번호: Abc1234! (8자리) | ‘로그인’버튼 활성화 |  |
| TC01-16 |  | 로그인 시 일치하지 않는 비밀번호 입력 | 비밀번호: Abc1234@ | ‘잘못된 비밀번호 입니다’ 표시 |  |
| TC01-17 |  | 로그인 시 일치하는 비밀번호 입력 | 비밀번호: AbC1234! | 메인 화면으로 이동 |  |
| TC02-1 | FR-02 | 사용자 검색어 공백 값 입력 | 검색어: “ “ | 미 입력 검색값(학교/학번)에 따라 에러 메시지 표시 | 김민성 |
| TC02-2 |  | 현재 접속 중인 사용자 검색 | 검색어: ‘현재 접속 중인 사용자 이름 또는 학번’ | 해당 사용자 검색 결과(사용자 정보) 표시 |  |
| TC02-3 |  | 현재 접속 중이지 않은 사용자 검색 | 검색어: ‘현재 접속 중이지 않은 사용자 이름과 학번’ | 해당 사용자의 정보와 함께 오프라인 표시 및 사용자 선택 비활성화 |  |
| TC02-4 |  | 현재 검색 결과에 일치하는 사용자의 접속 상태 변경 | 검색어: 2026001 입력이 되어있는 상태에서 검색 결과에 일치하는 사용자 접속 상태 변경 | 재 검색시, 사용자 오프라인 표시 |  |
| TC02-5 |  | 사용자 검색어 입력 값 유효성 여부 | 검색어: “%’ | ‘학번은 숫자만 입력 가능합니다.’라는 메시지가 표시 |  |
| TC03-1 | FR-03 | 메시지 공백 값 입력 | 메시지: “ “ | 전송 버튼 비활성화 | 김민성 |
| TC03-2 |  | 제한된 길이(예: 1000자)를 초과하는 메시지 입력 | 메시지: ‘1000자 초과’ | ‘메시지는 최대 1000자 까지 보낼 수 있습니다.’ 메시지 표시 |  |
| TC03-3 |  | 메시지 전송 버튼 다중 클릭 | 메시지 입력을 한 다음 전송 버튼 연속 클릭 | 해당 메시지 전송 후 완료 전까지 버튼 비활성화 |  |
| TC03-4 |  | 메시지 유효성 검증 확인 값 입력 | 메시지: <script>alert(‘’);</script> | 해당 스크립트 코드 텍스트 치환 및 메시지 전송 로직 수행 |  |
| TC03-5 |  | 정상 텍스트 메시지 입력 | 메시지: “안녕” | 대화방 화면에 해당 텍스트 메시지 표시 |  |
| TC04-1 | FR-04 | 대화 상대 선택 | 메인 화면 사용자 검색 결과 목록 리스트에서 대화 상대 클릭 | 선택한 사용자 목록 체크박스 활성화 및 화면 표시 | 김민성 |
| TC04-2 |  | 선택한 대화상대 체크박스 해제 | 메인 화면 사용자 리스트에서 선택한 사용자 클릭 | 해당 사용자 체크 표시 해제 및 화면에 해당 사용자 선택 해제 |  |
| TC04-3 |  | 선택한 대화 상대의 접속 상태 변경 | 대화 상대를 선택한 상태에서 선택된 사용자가 로그아웃 | 화면에 해당 사용자 오프라인 표시 및 선택 해제 |  |
| TC04-4 |  | 대화 상대 선택 일괄 해제 | 메인 화면 화면의 ‘선택 취소’ 버튼 클릭 | 선택한 사용자 목록을 모두 체크해제 |  |
| TC04-5 |  | 대화방 생성 | 메인 화면 화면에 대화방 생성 버튼 클릭 | 해당 대화방 화면 표시 |  |
| TC04-6 |  | 대화방 참여자 목록 확인 | 대화방 화면 메뉴바 클릭 | 해당 대화방에 현재 참여 중인 사용자 목록 리스트 및 관련 텍스트 표시 |  |
| TC05-1 | FR-04 | 대화방에 참여 중인 사용자 종료(로그아웃) | 진행중인 대화방의 참여자 접속 상태 변경 | 해당 대화방 참여자 목록 리스트에 종료한 사용자 상태 갱신 | 김민성 |
| TC05-2 |  | 대화방 나가기 | 대화방 화면 메뉴바 클릭을 한 다음 대화방 나가기 버튼 클릭 | 해당 대화방 화면이 닫히고 메인 화면 이동, 해당 대화방 화면에 ‘사용자님이 나갔습니다’에 관한 시스템 메시지 표시 |  |
| TC06-1 | FR-05 | 대화방 초대 선택 | 대화방 화면에 메뉴바 클릭을 한 다음 친구 초대 버튼 클릭 | 현재 접속 중인 사용자 중 해당 대화방 참여자를 제외한 사용자 초대 가능 목록 리스트 모달 팝업 화면 표시 | 김민성 |
| TC06-2 |  | 사용자 초대 모달 팝업-검색어 공백 값 입력 | 검색어: “ “ | 미 입력 검색값(학교/학번)에 따라 에러 메시지 표시 |  |
| TC06-3 |  | 현재 접속 중인 사용자 검색 | 검색어: ‘현재 접속 중인 사용자 이름 또는 학번’ | 해당 사용자 검색 결과 목록 리스트 표시 |  |
| TC06-4 |  | 현재 접속 중이지 않은 사용자 검색 | 검색어: ‘현재 접속 중이지 않은 사용자 이름과 학번’ | 해당 사용자의 정보와 함께 오프라인 표시 및 사용자 선택 비활성화 |  |
| TC06-5 |  | 현재 검색 결과에 일치하는 사용자의 접속 상태 변경 | 검색어: “20260001” 입력이 되어있는 상태에서 검색 결과에 일치하는 사용자 접속 상태 변경 | 초대하기 클릭 시, “해당 사용자가 오프라인 입니다.” 메시지 출력 |  |
| TC06-6 |  | 초대 상대 선택 | 사용자 초대 가능 목록 리스트에서 대화방에 초대할 상대 선택 | 선택한 사용자가 체크되었음을 표시 |  |
| TC06-7 |  | 초대 상대 선택 해제 | 사용자 초대 가능 목록 리스트에서 선택한 사용자 목록 클릭 | 선택한 사용자 체크 표시 해제 |  |
| TC06-8 |  | 초대 상대 선택 일괄 해제 | 사용자 초대 모달 팝업 화면의 ‘선택 취소’ 버튼 클릭 | 선택한 사용자 목록 체크박스 비활성화 및 화면 제거 |  |
| TC06-9 |  | 선택한 초대 상대 접속 상태 변경 | 초대 상대를 선택한 상태에서 선택된 사용자가 로그아웃 | 초대 가능 목록 리스트 업데이트 후 화면에 해당 사용자를 오프라인으로 표시 |  |
| TC06-10 |  | 대화방에 참여자 추가 | 대화방 화면 메뉴바가 열려 있는 상태에서 새로운 사용자 초대 | 해당 대화방 참여자 목록 리스트에 초대된 사용자 목록 및 관련 텍스트 업데이트 표시 |  |
| TC07-1 | FR-06 | 지도 검색 화면 표시 | 대화방 화면에 지도 검색 버튼 클릭 | 현재 위치 기반 지도 검색 화면 표시 | 임효진 |
| TC07-2 |  | 지도 검색 화면-검색어 공백 값 입력 | 검색어: “ “ | ‘검색어 입력에 관한 메시지 표시 및 현재 위치 기반 지도 표시 유지 |  |
| TC07-3 |  | 지도 검색 화면-제한된 길이(예: 100자)를 초과하는 검색어 입력 | 검색어: ‘100자 초과’ | 해당 검색어 입력 제한 처리 및 ‘검색어 입력 제한’에 관한 메시지 표시 |  |
| TC07-4 |  | 정상 검색어 입력 | 검색어: “도서관” | 지도 검색 화면에 검색어 기반 해당 지도 검색 결과 목록 리스트 표시 |  |
| TC07-5 |  | 장소 선택 | 지도 검색 화면에 지도 검색 결과 목록 리스트 중 장소 목록 클릭 | 지도 미리보기 영역에 선택한 장소 기반 지도 및 대화방 공유 버튼 표시 |  |
| TC07-6 |  | 지도 검색 정보 대화방 공유 | 지도 검색 화면에 대화방 공유 버튼 클릭 | 지도 검색 화면이 닫히고 해당 대화방에 선택한 지도 검색 정보 메시지 표시 |  |
| TC08-1 | FR-07 | 유효하지 않은 확장자 파일 첨부 | 대화방 화면에 ‘+’ 버튼을 클릭해 파일 선택 또는 파일 드롭 영역에 파일 드래그 앤 드롭 | 서버 업로드 진입 차단 및 ‘파일 허용 확장자 제한’에 관한 메시지 표시 | 김민성 |
| TC08-2 |  | 제한된 용량을 초과하는 파일 첨부 | 대화방 화면에 ‘+’ 버튼을 클릭해 파일 선택 또는 파일 드롭 영역에 파일 드래그 앤 드롭 | 서버 업로드 진입 차단 및 ‘파일 용량 제한’에 관한 메시지 표시 |  |
| TC08-3 |  | 유효한 파일 첨부 | 대화방 화면에 ‘+’ 버튼을 클릭해 파일 선택 또는 파일 드롭 영역에 파일 드래그 앤 드롭 | 서버에 해당 파일 업로드 및 첨부 완료 표시 |  |
| TC08-4 |  | 파일 메시지 전송 | 파일 첨부가 완료된 상태에서 메시지 전송 버튼 클릭 | 해당 대화방에 해당 파일 메시지 표시 |  |
| TC08-5 |  | 파일 메시지 전송 중 통신 단절 | 대화방 화면에 파일 메시지 전송 중 네트워크 연결 종료 | ‘파일 업로드에 실패했습니다. 다시 시도하여 주세요. ’메시지 표시 |  |
| TC08-6 |  | 파일 다운로드 클릭 | 대화방에 첨부된 파일 메시지 다운로드 버튼 클릭 | 해당 파일 다운로드 로직 수행 및 완료 메시지 표시 |  |
| TC09-1 | FR-08 | AI 질문 화면 표시 | 대화방 화면에 AI 질문 버튼 클릭 | AI 질문 화면 표시 | 임효진 |
| TC09-2 |  | AI 질문 입력 | 프롬프트: ‘사용자가 입력한 프롬프트’ | 해당 사용자 질문 할당량 업데이트 표시 및 로딩 스피너 표시 |  |
| TC09-3 |  | 지정된 타임아웃 초과 | 프롬프트: ‘사용자가 입력한 프롬프트’ | 로딩 스피너 제거 및 ‘서버 응답 지연’에 관한 메시지 표시 |  |
| TC09-4 |  | 생성된 프롬프트 수신 | 프롬프트: ‘사용자가 입력한 프롬프트' | 입력한 프롬프트 텍스트 초기화 및 생성된 프롬프트에 대화방 공유 버튼 표시 |  |
| TC09-5 |  | 프롬프트 정보 대화방 공유 | AI 질문 화면에 대화방 공유 버튼 클릭 | AI 질문 화면이 닫히고 해당 대화방에 선택한 프롬프트 정보 메시지 표시 |  |
| TC10-1 | FR-09 | 관리자 화면-사용자 검색어 공백 값 입력 | 검색어: “ “ | 현재 탭 기준 사용자 전체 목록 리스트 표시 | 임효진 |
| TC10-2 |  | 관리자 화면-검색어 입력(학번, 이름) | 검색어: “2026001”(학번) | 현재 탭 기준 사용자 검색 결과 목록 리스트 표시 |  |
| TC10-3 |  | 관리자 화면-현재 검색 결과에 일치하는 사용자의 접속 상태 변경 | 검색어: “2026001” 입력이 되어있는 상태에서 검색 결과에 일치하는 사용자가 로그인 또는 로그아웃 | 현재 탭 기준 사용자 검색 결과 목록 리스트 업데이트 표시 |  |
| TC11-1 | FR-10 | 회원 탈퇴 모달 팝업 표시 | 관리자 화면 ‘회원 탈퇴’ 버튼 클릭 | 선택한 회원 탈퇴 모달 팝업 표시 | 임효진 |
| TC11-2 |  | 회원 탈퇴 취소 | 관리자 화면 회원 탈퇴 모달 팝업 ‘취소’ 버튼 클릭 | 해당 회원 탈퇴 모달 팝업이 닫힘 |  |
| TC11-3 |  | 회원 탈퇴 선택 | 관리자 화면 회원 탈퇴 모달 팝업 ‘확인’ 버튼 클릭 | 해당 회원 탈퇴 로직 수행 및 해당 회원 탈퇴 모달 팝업 닫힘 |  |