[ 시스템명: 플래시톡 시스템 ]

SW시험계획서(STP)

2026년 06월 05일

| 분 반 | 1분반 |
| --- | --- |
| 팀 명 | 말모이 |
| 팀 원 | 2633608 김민성 2633610임효진 |

문서 제/개정 이력표

| 0,3 | 2026.06.05 | 김민성 (서명) | 중복으로 인한 TC10-4 삭제 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 2026.05.28 | 김민성 (서명) | 대화방 나가기 TC 분리 |  |
| 0.1 | 2026.05.27 | 김민성 (서명) | 최초 작성 | 고객대표 (서명) |
| 버전 | 날짜 | 작성자 | 제/개정사항 | 확인 |

목차

1. 개요	1

1.1 문서 목적	1

1.2 시험 범위	2

2. 시험 방법	3

3. 시험 환경	4

4. 역할 및 책임	6

4.1 기능별 구현 일정	7

4.2 단위 시험 일정. 	8

5. 시험 계획

6. 시험 수행 일정

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 플래시톡 시스템의 형상 항목에 대한 개요, 시험 방법, 일정, 역할 및 책임, 시험 계획 수립, 시험 환경 및 운용 환경 등을 작성하여 소프트웨어의 범위와 요구사항을 만족하는지 검사하는 데에 목적이 있다. 각 단계별 시험을 수행하기 위한 방법과 시험 작업에 대한 개략적인 인원, 자원, 소요 시간 등을 정의한다 소프트웨어 테스트를 통해 소프트웨어의 버그를 줄이고 품질을 높이는 것을 목표로 한다. 요구를 얼마나 잘 만족하는지 예상 결과와 실제 결과와의 차이를 인식하기 위한 목적을 가진다.

1.2 범위

본 문서에서는 요구사항 분석, 설계 기술서 등 전 단계의 산출물들을 이용하여 프로그램의

품질을 향상 시키고, 식별된 결함 요소를 수정·보완할 것이다.

2. 시험 방법

본 문서의 범위는 요구사항 분석 설계 구현의 단계에 따른 구현이 끝난 코드를 기능별로

실행하는 유닛 테스트, 통합 후 실행하는 통합 테스트, 모든 컴포넌트를 통합한 후에 실행하는 시스템 테스트, 고객이 직접 실행하는 인수 테스트 순서로 계획을 정의한다

3. 시험 환경

| 구분 | 운영체제 | 데이터베이스 | 사용언어 | 하드웨어 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 환경 | Windows10/11 | Supabase | JavaScript (Next.js) | PC/Laptop |
| 시스템 운영 환경 | LINUX | Supabase | JavaScript (Next.js) | EC2 |

4. 역할 및  책임

시험 단계에서의 역할 및 책임은 인력 배치계획에 따라,

시험 담당자와 팀원들이 유기적으로 협력한다.

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 시험 담당자 | - 플래시톡 시스템에 대한 모든 테스트를 관장한다 - 시스템의 품질 보장을 위해 시험 전략을 설계 및 수립한다 - 테스트 설계자와 수행자로 구성된 팀을 관리한다 |
| 시험 설계자 | - 테스트에 관련된 방법론 프로세스 등에 따라 테스트를 수행한다. - 대상 시스템을 분석하고 각 테스트 단계 별 테스트 케이스를 설계한다. - 시험 대상 시스템의 기능 요구 사항과 상세 아키텍처를 파악하고, 결함이 발생될 수 있는 부분을 탐색한 후에, 결함의 가능성이 있는 부분을 중심으로 시험 전략을 수립한다. |
| 시험 수행자 | - 설계된 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행한다 - 결함이 발견되면 결함을 수정한다. |

5. 시험 계획

5.1 시험 항목

| 서브시스템 명 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Messaging Subsystem | 사용자 조회 및 검색 | 메인 화면에서 검색한 사용자의 정보를 표시하는 기능 |
|  | 대화방 생성 | 사용자 목록 리스트에서 대화 상대를 선택한 다음 대화방 생성하는 기능 |
|  | 대화방 초대 | 생성된 대화방에 새로운 사용자를 초대 및 알림 표시하는 기능 |
|  | 대화방 나가기 | 대화방에서 사용자가 나갈 때 해당 사용자 참여 정보 삭제 및 실시간 알림 메시지 수신을 해제하는 기능 |
|  | 텍스트 메시지 전송 | 대화방에 텍스트 메시지 전송하는 기능 |
| User Authentication Subsystem | 회원가입 및 로그인 인증 | 학번과 학교명을 기반으로 가입 후 로그인하여, 사용자 접속 상태를 갱신하는 기능 |
|  | 관리자 로그인 및 사용자 조회 | 관리자 로그인 및 관리자 화면에 사용자 목록을 표시하는 기능 |
|  | 사용자 목록 검색 | 관리자가 특정 사용자 혹은 사용자 목록을 검색하는 기능 |
|  | 회원 탈퇴 | 관리자 화면에서 사용자 목록 리스트 중 선택한 회원을 탈퇴시키는 기능 |
| File Processing Subsystem | 파일 첨부 및 다운로드 | 대화방에 파일 메시지 전송 및 대화방의 파일 다운로드하는 기능 |
| Map API Subsystem | 지도 검색 및 리스트 동기화 | 검색한 위치 또는 장소명(지도 검색 목록 리스트)을 표시하는 기능 |
|  | 장소 선택 및 대화방 공유 | 지도 검색 화면에서 지도 검색 결과 목록 리스트 중 선택한 지도 이미지, 텍스트 표시 및 해당 지도 검색 정보 대화방에 공유 |
| AI API Subsystem | AI 시스템 상태 검증 및 모델 환경 설정 | 외부 AI API 연동 검증 및 응답 타임아웃 설정 또는 모델 변경 여부 검증 |
|  | AI 질문 | AI에 프롬프트를 입력한 다음, 생성된 프롬프트를 표시하는 기능 |
|  | AI 프롬프트 정보 대화방 공유 | AI 질문 화면에서 생성된 프롬프트 정보를 대화방에 공유 |

5.2 단위 시험 계획

5.2.1 목적 및 정의

단위 테스트는 프로그램의 기본 단위인 모듈을 테스트하여 모듈 테스트 (module test) 라고도 한다. 구현 단계에서 각 모듈의 개발을 완료한 후, 개발자가 명세서의 내용대로 정확히 구현되었는지를 테스트한다. 즉, 개별 모듈이 제대로 구현되어 정해진 기능을 정확히 수행하는지를 테스트한다. 화이트박스 테스트와 블랙박스 테스트를 모두 사용할 수 있지만 모듈의 내부 구조나 코드를 들여다보지 않고 요구사항 명세서에 기반하여 입력과 그에 따른 출력 결과만을 검증하는 블랙박스 테스트(명세 기반 테스트)를 주로 시행한다.

5.2.2 작업 절차

1)  테스트 케이스 예상 결과를 작성한다.

2)  단위 시험 담당자는 구현이 끝난 후 테스트 케이스에 따라 단위 시험을 수행한다.

3) 단위 시험 담당자는 단위 시험을 통해 설계 기술서에 맞게 동작하는지 확인하고,

결과를 기록한다. 예상과 다른 결과를 얻었을 경우 결함의 원인을 조사하고 해결한

후 재시험을 수행한다.

5.2.3 접근 방법

동등분할 시험 대상의 입출력 값을 특정 클래스로 분할 할 수 있는 각각의 클래스로부터

대푯값을 추출하여 시험 케이스를 생성하고 시험 데이터의 범주를 식별하는 기법

5.2.4 단위 시험 항목

| FR ID | 구현 ID | 시험 항목 | 시험 ID | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | SID-01 | 학교명 공백 값 입력 | TC01-1 | 김민성 |
|  |  | 7자리 미만의 학번 입력 | TC01-2 |  |
|  |  | 학교명 선택 및 학번 7자리 입력 | TC01-3 |  |
|  |  | 학번 문자열 값 입력 | TC01-4 |  |
|  |  | 학번 특수문자 값 입력 | TC01-5 |  |
|  |  | 학번 공백 값 입력 | TC01-6 |  |
|  |  | 가입 이력이 존재하지 않는 학번 입력 | TC01-7 |  |
|  |  | 가입 이력이 존재하는 학번 입력 | TC01-8 |  |
|  |  | 회원가입 시 이름에 숫자 입력 | TC01-9 |  |
|  |  | 회원가입 시 8자리 미만 비밀번호 입력 | TC01-10 |  |
|  |  | 회원가입 시 비밀번호 영문, 숫자, 특수문자 조합 유효성 검증 | TC01-11 |  |
|  |  | 정상 데이터 입력 | TC01-12 |  |
|  |  | ‘회원가입’ 버튼 클릭 | TC01-13 |  |
|  |  | 로그인 시 비밀번호 8자리 미만 입력 | TC01-14 |  |
|  |  | 로그인 시 비밀번호 8~13자리 입력 | TC01-15 |  |
|  |  | 로그인 시 일치하지 않는 비밀번호 입력 | TC01-16 |  |
|  |  | 로그인 시 일치하는 비밀번호 입력 | TC01-17 |  |
| FR-02 | SID-02 | 사용자 검색어 공백 값 입력 | TC02-1 | 김민성 |
|  |  | 현재 접속 중인 사용자 검색 | TC02-2 |  |
|  |  | 현재 접속 중이지 않은 사용자 검색 | TC02-3 |  |
|  |  | 현재 검색 결과에 일치하는 사용자의 접속 상태 변경 | TC02-4 |  |
|  |  | 사용자 검색어 입력 값 유효성 여부 | TC02-5 |  |
| FR-03 | SID-06 | 메시지 공백 값 입력 | TC03-1 | 김민성 |
|  |  | 제한된 길이(예: 1000자)를 초과하는 메시지 입력 | TC03-2 |  |
|  |  | 메시지 전송 버튼 다중 클릭 | TC03-3 |  |
|  |  | 메시지 유효성 검증 확인 값 입력 | TC03-4 |  |
|  |  | 정상 텍스트 메시지 입력 | TC03-5 |  |
| FR-04 | SID-03 | 대화 상대 선택 | TC04-1 | 김민성 |
|  |  | 선택한 대화상대 체크박스 해제 | TC04-2 |  |
|  |  | 선택한 대화 상대의 접속 상태 변경 | TC04-3 |  |
|  |  | 대화 상대 선택 일괄 해제 | TC04-4 |  |
|  |  | 대화방 생성 | TC04-5 |  |
|  |  | 대화방 참여자 목록 확인 | TC04-6 |  |
|  | SID-05 | 대화방에 참여 중인 사용자 종료(로그아웃) | TC05-1 |  |
|  |  | 대화방 나가기 | TC05-2 |  |
| FR-05 | SID-04 | 대화방 초대 선택 | TC06-1 | 김민성 |
|  |  | 검색어 공백 값 입력 | TC06-2 |  |
|  |  | 현재 접속 중인 사용자 검색 | TC06-3 |  |
|  |  | 현재 접속 중이지 않은 사용자 검색 | TC06-4 |  |
|  |  | 현재 검색 결과에 일치하는 사용자의 접속 상태 변경 | TC06-5 |  |
|  |  | 초대 상대 선택 | TC06-6 |  |
|  |  | 초대 상대 선택 해제 | TC06-7 |  |
|  |  | 초대 상대 선택 일괄 해제 | TC06-8 |  |
|  |  | 선택한 초대 상대 접속 상태 변경 | TC06-9 |  |
|  |  | 대화방에 참여자 추가 | TC06-10 |  |
| FR-06 | SID-08, SID-09 | 지도 검색 화면 표시 | TC07-1 | 임효진 |
|  |  | 검색어 공백 값 입력 | TC07-2 |  |
|  |  | 제한된 길이를 초과하는 검색어 입력 | TC07-3 |  |
|  |  | 정상 검색어 입력 | TC07-4 |  |
|  |  | 장소 선택 | TC07-5 |  |
|  |  | 지도 검색 정보 대화방 공유 | TC07-6 |  |
| FR-07 | SID-07 | 유효하지 않은 확장자 파일 첨부 | TC08-1 | 김민성 |
|  |  | 제한된 용량을 초과하는 파일 첨부 | TC08-2 |  |
|  |  | 유효한 파일 첨부 | TC08-3 |  |
|  |  | 파일 메시지 전송 | TC08-4 |  |
|  |  | 파일 메시지 전송 중 통신 단절 | TC08-5 |  |
|  |  | 파일 다운로드 클릭 | TC08-6 |  |
| FR-08 | SID-10, SID-11, SID-12, | AI 질문 화면 표시 | TC09-1 | 임효진 |
|  |  | AI 질문 입력 | TC09-2 |  |
|  |  | 지정된 시간 초과 (타임아웃) | TC09-3 |  |
|  |  | 생성된 프롬프트 수신 | TC09-4 |  |
|  |  | 프롬프트 정보 대화방 공유 | TC09-5 |  |
| FR-09 | SID-13, SID-14 | 사용자 목록 동기화 | TC10-1 | 임효진 |
|  |  | 검색어 입력(학번, 이름) | TC10-2 |  |
|  |  | 현재 검색 결과에 일치하는 사용자의 접속 상태 변경 | TC10-3 |  |
| FR-10 | SID-15 | 회원 탈퇴 모달 팝업 표시 | TC11-1 | 임효진 |
|  |  | 회원 탈퇴 취소 | TC11-2 |  |
|  |  | 회원 탈퇴 선택 | TC11-3 |  |

5.3 통합 시험 계획

5.3.1 목적 및 정의

단위 테스트가 끝난 모듈을 통합하는 과정에서 발생할 수 있는 오류를 찾는 테스트가 통합 테스트(integration test) 이다. 실제 업무에서는 단위 모듈이 개별적으로 존재하는 것이 아닌, 여러 모듈이 유기적인 관계를 맺고 있으므로 이러한 모듈들을 결합한 형태로 테스트를 수행해야 한다. 이때 주로 확인하는 것은 모듈 간의 상호작용이 정상적으로 수행되는 가이다 . 즉, 모듈 사이의 인터페이스 오류는 없는지 모듈이 올바르게 연계되어 동작하고 있는지를 체크한다.

5.3.2 작업 절차

1) 테스트 케이스 예상 결과를 작성한다.

2) 각 담당자별로 정해진 일정에 따라, 순차적으로 각 기능별 시스템 간 연결 시험을 수행한다.

3) 시험 결과를 통합 시험 케이스 결과서에 기록한다. 예상과 다른 결과를 얻었을 경우 결함의 원인을 조사하고 해결한 후 재시험을 수행한다

5.3.3 접근 방법

- 동등분할 : 시험 대상의 입 출력 값을 특정 클래스로 분할 할 수 있는 각각의 클래스로부터  대푯값을 추출하여 시험 케이스를 생성하고 시험 데이터의 범주를 식별하는 기법

5.3.4 통합 시험 항목

| 서브시스템 명 | 항목 | 서브 시스템 ID | 시험 ID | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Messaging Subsystem | 사용자 조회 및 검색 | SS-01 | IT-01 | 김민성 |
|  | 대화방 생성 |  |  |  |
|  | 대화방 초대 |  |  |  |
|  | 대화방 나가기 |  |  |  |
|  | 텍스트 메시지 전송 |  |  |  |
| User Authentication Subsystem | 회원가입 및 로그인 인증 | SS-02 | IT-02 | 김민성 |
|  | 관리자 로그인 및 사용자 목록 동기화 |  |  |  |
|  | 관리자 화면 사용자 목록 조회 및 검색 |  |  |  |
|  | 회원 탈퇴 |  |  |  |
| File Processing Subsystem | 파일 첨부 및 다운로드 | SS-03 | IT-03 | 김민성 |
| Map API Subsystem | 지도 검색 및 리스트 동기화 | SS-04 | IT-04 | 임효진 |
|  | 장소 선택 및 대화방 공유 |  |  |  |
| AI API Subsystem | AI 시스템 상태 검증 및 모델 환경 설정 | SS-05 | IT-05 | 임효진 |
|  | AI 질문 |  |  |  |
|  | AI 프롬프트 정보 대화방 공유 |  |  |  |

5.4 시스템 시험 계획

5.4.1 목적 및 정의

소프트웨어와 다른 시스템 요소들과 통합 모든 요소들이 적절히 조화를 이루어 시스템 기능을 만족 하는지 확인한다.

5.4.2 작업 절차

1) 테스트 케이스 예상 결과를 작성한다.

2) 각 담당자별로 정해진 일정에 따라 순차적으로 각 기능별 시스템 간 연결 시험을 수행한다.

3) 시험 결과를 시스템 시험 결과서에 기록한다. 예상과 다른 결과를 얻었을 경우 결함의 원인을 조사하고 해결한 후 재시험을 수행한다.

5.4.3 접근 방법

- 스트레스 시험 : 비정상적인 상태에서 소프트웨어의 기능과 성능을 확인하는 시스템 시험

- 성능 시험 : 시스템이 통합된 상태에서 시스템의 수행 성능에 대한 시험

5.4.4 시스템 시험 항목

| 비기능 명 | 테스트 ID | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 사용성 | ST-01 | 김민성 |
| 안전성 | ST-02 |  |
| 신뢰성 | ST-03 |  |
| 편의성 | ST-04 |  |
| 보안성 | ST-05 |  |

5.5 인수 시험 계획

5.5.1 목적 및 정의

시스템의 기준을 시스템이 만족하고 있는지와 고객이 시스템을 인수하여 정상적으로 운영할 수 있는지 판단할 수 있도록 하기 위해 행해지는 정식 시험이다.

5.5.2 작업 절차

1) 시스템에 운영환경을 도입한다.

2) 테스트 케이스 예상 결과를 작성한다.

3) 사용자가 인수 테스트를 수행한다.

4) 사용자로부터 완료 승인을 받는다.

5.5.3 접근 방법

-  알파 테스트 : 개발자 팀이 내부 환경에서 진행하는 자체 테스트

- 베타 테스트 : 개발자 팀이 소프트웨어를 사용자에게 배포하여 사용자가 사용자의 환경에서 테스트

5.5.4 인수 시험 항목

| 서브시스템 명 | 항목 | 유스케이스 ID | 시험 ID | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Messaging Subsystem | 사용자 조회 및 검색 | FR-02 | AT-101 | 김민성 |
|  | 대화방 생성 | FR-04 | AT-102 |  |
|  | 대화방 초대 | FR-05 | AT-103 |  |
|  | 대화방 나가기 |  | AT-104 |  |
|  | 텍스트 메시지 전송 | FR-03 | AT-105 |  |
| User Authentication Subsystem | 회원가입 및 로그인 인증 | FR-01 | AT-201 | 김민성 |
|  | 관리자 로그인 및 사용자 조회 | FR-09 | AT-202 |  |
|  | 사용자 목록 검색 |  |  |  |
|  | 회원 탈퇴 | FR-10 | AT-203 |  |
| File Processing Subsystem | 파일 첨부 및 다운로드 | FR-07 | AT-301 | 김민성 |
| Map API Subsystem | 지도 키워드 검색 | FR-06 | AT-401 | 임효진 |
|  | 지도 검색 정보 표시 |  | AT-402 |  |
|  | 지도 검색 정보 대화방 공유 |  | AT-403 |  |
| AI API Subsystem | AI 시스템 상태 검증 및 모델 환경 설정 | FR-08 | AT-501 | 임효진 |
|  | AI 질문 |  |  |  |
|  | AI 프롬프트 정보 대화방 공유 |  |  |  |

6. 시험 수행 일정

| 테스트 단계 | 세부 사항 | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 시험 계획 수립 | 시험 계획서(STP) 작성 | 2025.5.27 ~ 2025.5.28 |
| 시험 설계 수립 | 테스트 케이스 작성 | 2025.5.29 ~ 2025.5.30 |
|  | 시험 설계서(STD) 작성 | 2025.5.31 ~ 2025.6.1 |
| 시험 진행 | 단위 시험 수행 | 2025.6.2 ~ 2025.6.4 |
|  | 통합 시험 수행 | 2025.6.5 ~ 2025.6.8 |
|  | 시스템 시험 수행 | 2025.6.9 ~ 2025.6.12 |
|  | 인수 시험 수행 | 2025.6.13 ~ 2025.6.15 |
| 시험 종료 및 보고 | 시험 결과 보고서(STR) 작성 | 2025.6.16 ~ 2025.6.18 |